ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI GESTIONE DI SISTEMI ICT IN AMBITO INFRASTRUTTURE E CLOUD - LOTTO 3

CIG B2A4A42DF1

AFFIDAMENTO DI “Indicare la denominazione della fornitura di servizi richiesta” MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI GESTIONE DI SISTEMI ICT IN AMBITO INFRASTRUTTURE E CLOUD - LOTTO 3

PIANO DEI FABBISOGNI

| AMMINISTRAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominazione |  |  |
| Indirizzo |  |  |
| CAP |  |  |
| Città |  |  |
| Provincia |  |  |
| Regione |  |  |
| Partita IVA |  |  |
| Indirizzo mail |  |  |
| PEC |  |  |
| Codice PA |  |  |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE (RUP) |  |  |
| Nome |  |  |
| Cognome |  |  |
| Telefono |  |  |
| Email |  |  |
| DATI PROGETTO |  |  |
| CUP |  |  |
| Fonte finanziamento |  |  |

| FORNITORE |  |
| --- | --- |
| Denominazione | RTI……. |
| Mandataria |  |
| Mandanti |  |

INDICE

1	CONTESTO	4

1.1	Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento	4

1.2	Finanziamento del Contratto Esecutivo	4

1.3	Descrizione del Contesto Tecnologico, Infrastrutturale e Cloud	4

2	OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	4

3	DURATA	5

4	SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	5

4.1	CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ	5

5	SUBENTRO	6

6	GARANZIA DEFINITIVA	6

7	FATTURAZIONE	6

8	VERIFICHE DI CONFORMITà	6

9	RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	7

# CONTESTO

## Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento

Fornire una descrizione sintetica ma esauriente dell’Amministrazione contraente, specificando il suo ruolo istituzionale e le finalità perseguite in relazione al contratto

## Finanziamento del Contratto Esecutivo

Indicare la fonte di finanziamento dell’affidamento, precisando se le risorse provengano da regolamenti europei, da programmi nazionali o da altre fonti rilevanti.

## Descrizione del Contesto Tecnologico, Infrastrutturale e Cloud

Descrivere il contesto tecnologico, infrastrutturale e cloud in cui si inseriscono i servizi oggetto del contratto. Fornire informazioni sulle architetture esistenti, sulle piattaforme di virtualizzazione, sui sistemi di storage e networking, nonché sulle soluzioni cloud già adottate o pianificate. Evidenziare eventuali criticità o esigenze di evoluzione tecnologica che motivano la richiesta dei servizi di progettazione e gestione. L’obiettivo è delineare un quadro chiaro e completo dei presupposti tecnici e organizzativi che sostengono l’erogazione dei servizi previsti, utile per la definizione delle attività, dei gruppi di lavoro e degli strumenti di supporto necessari.

# OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Riportare, in modo dettagliato, l’elenco dei servizi richiesti dall’Amministrazione nell’ambito dell’Accordo Quadro. Per ciascun servizio specificare la relativa voce di costo e la quantità prevista. Inoltre, indicare l’importo contrattuale complessivo, calcolato sulla base delle quantità e dei prezzi unitari riferiti ai singoli servizi oggetto della fornitura.

Inserire una tabella con i dati di dettaglio dei costi (di seguito un modello di esempio).

| Servizio | Voce di costo | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Desk ed erogazione servizi | Giorno-Persona Service Desk Agent |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Project Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona System Administrator |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Servizi sistemistici di secondo livello | Giorno-Persona System Architect |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Cloud Architect |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Reperibilità giornaliera notturna System Administrator |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Servizi impiantistici e logistici | Giorno-Persona Operatore di logistica ed impianti |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Intervento fuori orario (per ora) Operatore di logistica |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Servizi di Progettazione ICT | Giorno-Persona Cloud Architect |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona System Architect |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  |  |  | Totale |  |

Eventualmente inserire altre informazioni utili alla determinazione dell’importo complessivo sulla base dei servizi richiesti.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Sistemi (All.4B)

- Profili Professionali Lotto Sistemi (Appendice 9B)

- Listini

# DURATA

Specificare la durata complessiva del Contratto Esecutivo e dei singoli servizi inclusi, evidenziando la data di attivazione dei servizi richiesti. Tali elementi devono essere coerenti con quanto previsto nell’offerta tecnica del fornitore, includendo eventuali miglioramenti proposti rispetto alle condizioni minime stabilite dall’Accordo Quadro.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 3.1

- Schema Accordo Quadro (All.7)

# SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Articolare il paragrafo attenendosi alle seguenti indicazioni minime ove pertinenti:

- descrizione dei servizi richiesti;

- modalità di dimensionamento, erogazione e consuntivazione dei servizi nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro;

- luoghi di erogazione dei servizi fornendo ogni altra indicazione utile, inclusa la necessità di presenza on site indicando la disponibilità di posti di lavoro e postazioni presso la propria sede.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4)

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Sistemi (All.4B)

## CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ

Inserire il cronoprogramma delle attività previste, indicando per ciascuna fase: descrizione dell’attività, data di inizio e fine, milestone/deliverable attesi e eventuali dipendenze.

A titolo di esempio si propone la seguente tabella.

| Attività | Descrizione | Data Inizio | Data Fine | Milestone/Deliverable | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avvio fornitura | Condivisione Piano di Progetto, SetUp e Subentro, Piano Sicurezza e Qualità | T0 | T0 + 15 gg | Approvazione Piani (Progetto, Sicurezza, Qualità) | Stipula Contratto |
| Service Desk e erogazione servizi | Presidio, monitoraggio, supporto utenti, delivering | T0 + 15 gg | Continuativo | Report mensili, SLA | Avvio fornitura |
| Servizi sistemistici 1° livello | Installazione/configurazione base sistemi, rete, storage, DBMS, virtualizzazione | T0 + 15 gg | Continuativo | Interventi pianificati, report attività | Avvio fornitura |
| Servizi sistemistici 2° livello | Configurazioni avanzate, alta affidabilità, cluster, sicurezza | T0 + 30 gg | Continuativo | Documentazione tecnica, collaudi | Servizi 1° livello |
| Servizi impiantistici e logistici | Cablaggi, movimentazione rack, impianti elettrici | Su richiesta | Variabile | Progetti impiantistici, verbali di collaudo | Avvio fornitura |
| Servizi di progettazione ICT | Disegno architetture, evoluzioni cloud, networking, DBMS | T0 + 30 gg | Variabile | Documentazione progettuale | Avvio fornitura |
| Trasferimento Know-How | Passaggio di consegne, formazione, phase-out | Ultimi 2 mesi | Fine contratto | Piano di trasferimento approvato | Tutte le attività |

N.T0 = Data stipula Contratto Esecutivo o Avvio Attività

# SUBENTRO

Indicare, se previste, le modalità di gestione della fase di subentro, sia in avvio che in chiusura del contratto, garantendo la continuità operativa e la salvaguardia dei livelli di servizio.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Sistemi (All.4B, Par. 10.1)

# GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore sarà obbligato a prestare una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione contraente a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 117 del Codice, fissata nella misura del …. % del valore del Contratto Esecutivo (massimo pari al 10%).

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 24

# FATTURAZIONE

Indicare le disposizioni inerenti la fatturazione e la relativa periodicità, nonché le modalità di pagamento conformemente a quanto stabilito dallo Schema di Contratto Esecutivo.

# VERIFICHE DI CONFORMITà

Fornire eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell’Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4, Par. 6)

# RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Se richiesta scrivere quanto segue

Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo e per tutta la sua durata, si richiede il possesso e la produzione di una adeguata copertura assicurativa per le garanzie individuate nel documento “Condizioni di assicurazione” (Allegato 14 della documentazione dell’Accordo Quadro), attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del singolo Contratto Esecutivo. In particolare, sono richieste le seguenti coperture assicurative:

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

- Polizza Responsabilità Civile Professionale

Il Fornitore dovrò produrre la polizza assicurativa conforme alle condizioni previste nell’Allegato 14.