ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO - LOTTO 4

CIG B2A4A43EC4

AFFIDAMENTO DI “Indicare la denominazione della fornitura di servizi richiesta” MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO - LOTTO 4

PIANO DEI FABBISOGNI

| AMMINISTRAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominazione |  |  |
| Indirizzo |  |  |
| CAP |  |  |
| Città |  |  |
| Provincia |  |  |
| Regione |  |  |
| Partita IVA |  |  |
| Indirizzo mail |  |  |
| PEC |  |  |
| Codice PA |  |  |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE (RUP) |  |  |
| Nome |  |  |
| Cognome |  |  |
| Telefono |  |  |
| Email |  |  |
| DATI PROGETTO |  |  |
| CUP |  |  |
| Fonte finanziamento |  |  |

| FORNITORE |  |
| --- | --- |
| Denominazione | RTI……. |
| Mandataria |  |
| Mandanti |  |

INDICE

1	CONTESTO	4

1.1	Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento	4

1.2	Finanziamento del Contratto Esecutivo	4

1.3	Descrizione del Contesto Organizzativo e dei Processi ICT	4

2	OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	4

3	DURATA	5

4	SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	5

4.1	CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ	6

5	SUBENTRO	6

6	GARANZIA DEFINITIVA	7

7	FATTURAZIONE	7

8	VERIFICHE DI CONFORMITà	7

9	RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	7

# CONTESTO

## Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento

Fornire una descrizione sintetica ma esauriente dell’Amministrazione contraente, specificando il suo ruolo istituzionale e le finalità perseguite in relazione al contratto

## Finanziamento del Contratto Esecutivo

Indicare la fonte di finanziamento dell’affidamento, precisando se le risorse provengano da regolamenti europei, da programmi nazionali o da altre fonti rilevanti.

## Descrizione del Contesto Organizzativo e dei Processi ICT

Illustrare il contesto organizzativo e i processi ICT in cui si inseriscono i servizi di supporto richiesti. Fornire informazioni sui modelli di governance, sulle procedure operative e sugli strumenti di gestione utilizzati dall’Amministrazione. Evidenziare eventuali criticità o esigenze specifiche che motivano la richiesta di servizi di supporto, come attività di demand management, project management, sicurezza, testing e monitoraggio delle performance. L’obiettivo è delineare un quadro chiaro delle dinamiche organizzative e delle interazioni tra i diversi attori, utile per pianificare le attività e definire i gruppi di lavoro.

# OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Riportare, in modo dettagliato, l’elenco dei servizi richiesti dall’Amministrazione nell’ambito dell’Accordo Quadro. Per ciascun servizio specificare la relativa voce di costo e la quantità prevista. Inoltre, indicare l’importo contrattuale complessivo, calcolato sulla base delle quantità e dei prezzi unitari riferiti ai singoli servizi oggetto della fornitura.

Inserire una tabella con i dati di dettaglio dei costi (di seguito un modello di esempio).

| Servizio | Voce di costo | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulenza strategica e progettuale | Giorno-Persona Project Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Business Analyst |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Enterprise Architect |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Consulenza normativa | Giorno-Persona ICT Consultant |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona ICT Security Specialist |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Consulenza su tematiche di dominio | Giorno-Persona Esperto di Dominio |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Business Information Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Consulenza per analisi comparativa | Giorno-Persona ICT Demand Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Consulenza per stima dimensionale | Giorno-Persona Specialista di Misura e Stima dei Function Point |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| PMO | Giorno-Persona Project Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona Business Analyst |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Monitoraggio e test | Giorno-Persona Test Specialist |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno-Persona ICT Security Specialist |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  |  |  | Totale |  |

Eventualmente inserire altre informazioni utili alla determinazione dell’importo complessivo sulla base dei servizi richiesti.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Supporto (All.4C)

- Profili Professionali Lotto Sistemi (Appendice 9C)

- Listini

# DURATA

Specificare la durata complessiva del Contratto Esecutivo e dei singoli servizi inclusi, evidenziando la data di attivazione dei servizi richiesti. Tali elementi devono essere coerenti con quanto previsto nell’offerta tecnica del fornitore, includendo eventuali miglioramenti proposti rispetto alle condizioni minime stabilite dall’Accordo Quadro.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 3.1

- Schema Accordo Quadro (All.7)

# SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Articolare il paragrafo attenendosi alle seguenti indicazioni minime ove pertinenti:

- descrizione dei servizi richiesti;

- modalità di dimensionamento, erogazione e consuntivazione dei servizi nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro;

- luoghi di erogazione dei servizi fornendo ogni altra indicazione utile, inclusa la necessità di presenza on site indicando la disponibilità di posti di lavoro e postazioni presso la propria sede.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4)

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Supporto (All.4C)

## CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ

Inserire il cronoprogramma delle attività previste, indicando per ciascuna fase: descrizione dell’attività, data di inizio e fine, milestone/deliverable attesi e eventuali dipendenze.

A titolo di esempio si propone la seguente tabella.

| Attività | Descrizione | Data Inizio | Data Fine | Milestone/Deliverable | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avvio fornitura | Presa in carico, acquisizione standard, predisposizione collegamenti, Piano di Progetto e Qualità | T0 | T0 + 15 gg | Approvazione Piano di Progetto e Piano Qualità | Stipula Contratto |
| SetUp e Subentro | Attività di subentro e presa in carico (se richiesto) | T0 | T0 + 2 mesi | Verbale di completamento subentro | Avvio fornitura |
| Consulenza strategica e progettuale | Definizione strategia digitale, studi di fattibilità, KPI, analisi costi e rischi | T0 + 15 gg | Variabile | Report strategici, Piano Strategico ICT | Avvio fornitura |
| Consulenza normativa | Predisposizione regolamenti, monitoraggio innovazioni normative | T0 + 15 gg | Variabile | Studi e pareri, regolamenti aggiornati | Avvio fornitura |
| Consulenza tematiche di dominio | Supporto su ambiti specifici (sanità, turismo, ecc.) | T0 + 15 gg | Variabile | Documenti di analisi e scenari operativi | Avvio fornitura |
| Consulenza analisi comparativa | Valutazione comparativa soluzioni software (Art. 68 CAD) | Su richiesta | Variabile | Report comparativi conformi Linee Guida AgID | Avvio fornitura |
| Consulenza stima dimensionale | Misurazione effort FP e GP, verifica variazioni | Su richiesta | Variabile | Report di stima e verifica FP/GP | Avvio fornitura |
| Supporto governance progetti IT | PMO, monitoraggio, test, gestione milestone e rischi | T0 + 30 gg | Continuativo | Rapporti trimestrali di avanzamento lavori | Avvio fornitura |
| Trasferimento Know-How | Passaggio di consegne, formazione, consegna documentazione | Ultimi 2 mesi | Fine contratto | Piano di trasferimento approvato, verbale di chiusura | Tutte le attività |

N.T0 = Data stipula Contratto Esecutivo o Avvio Attività

# SUBENTRO

Indicare, se previste, le modalità di gestione della fase di subentro, sia in avvio che in chiusura del contratto, garantendo la continuità operativa e la salvaguardia dei livelli di servizio.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotto Supporto (All.4C, Par. 10.1)

# GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore sarà obbligato a prestare una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione contraente a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 117 del Codice, fissata nella misura del …. % del valore del Contratto Esecutivo (massimo pari al 10%).

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 24

# FATTURAZIONE

Indicare le disposizioni inerenti la fatturazione e la relativa periodicità, nonché le modalità di pagamento conformemente a quanto stabilito dallo Schema di Contratto Esecutivo.

# VERIFICHE DI CONFORMITà

Fornire eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell’Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4, Par. 6)

# RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Se richiesta scrivere quanto segue

Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo e per tutta la sua durata, si richiede il possesso e la produzione di una adeguata copertura assicurativa per le garanzie individuate nel documento “Condizioni di assicurazione” (Allegato 14 della documentazione dell’Accordo Quadro), attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del singolo Contratto Esecutivo. In particolare, sono richieste le seguenti coperture assicurative:

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

- Polizza Responsabilità Civile Professionale

Il Fornitore dovrò produrre la polizza assicurativa conforme alle condizioni previste nell’Allegato 14.